Be Hamarat Group · Teknoloji

NUURAY

Mondlicht – von arabisch nur (Licht) + türkisch ay (Mond)

Projekt- & Subprojekt-Summary

Drei Apps · Ein Shared Backend · Sequenzielle Strategie Solo-Entwicklung · Flutter · Supabase · Claude API iOS + Android + Web · Deutsch zuerst Stand: Februar 2026

# 1. Vision & Strategie

NUURAY (von arabisch nur = Licht + türkisch ay = Mond) ist eine Markenfamilie aus drei eigenständigen Apps, die Frauen helfen, sich selbst besser zu verstehen – durch die Rhythmen des Kosmos und des eigenen Körpers.

Die drei Apps bedienen unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen Motivationen, werden sequenziell entwickelt und teilen sich ein gemeinsames Backend. Jede App hat ihr eigenes Positioning, ihren eigenen Ton und ihre eigene Monetarisierungsstrategie.

## Architekturentscheidung: Option C – Drei separate Apps, sequenziell

Warum nicht eine Super-App? Die Zielgruppen sind verschieden. Die Horoskop-Scrollerin ist nicht automatisch bereit für ein Coaching-Programm. Die Zyklus-Trackerin will vielleicht gar keine Astrologie. Separate Apps ermöglichen 100% Fokus auf jede Nutzerin.

Vorteile sequenziell: Fokus pro Phase, validierter Markttest bevor die nächste App gebaut wird, eigenständige Markencharaktere, Risiko-Isolation, unabhängige Preisgestaltung. Backend-Synergien bleiben vollständig erhalten.

# 2. Die drei Apps

01 Nuuray Glow Kosmische Unterhaltung · bisher: Beyond Horoscope Täglicher Content-Konsum: Horoskope, Tagesenergien, Mondphasen, Partnerschafts- und Freundinnen-Checks. Einzigartig durch die Synthese aus westlicher Astrologie, Bazi und Numerologie. Claude API generiert personalisierte, lebendige Texte. Zielgruppe: Frauen, die Astrologie als Unterhaltung nutzen Stimmung: Neugierig – Staunend – Unterhalten Monetarisierung: Freemium + Premium-Abo + PDF-Reports als OTP

02 Nuuray Tide Zyklus & Mond · neu Zyklustracking verbunden mit Mondphasen. Kernfeature: Frühwarnung für hormonelle Stimmungsschwankungen basierend auf Zyklusphase + Mondphase. Umfangreiche Tipps nach Phase: Sport, Entspannung, Beauty, Gartenarbeit, Reflexion. Zielgruppe: Frauen, die ihren Zyklus verstehen wollen Stimmung: Achtsam – Empowered – Im Fluss Monetarisierung: Aggressiv Freemium (Wachstum) + Premium-Prognosen

03 Nuuray Path Coaching & Selbsterkenntnis · bisher: Birth Harmony Maßgeschneidertes Coaching-Programm basierend auf dem persönlichen Chart. Tägliche Reflexionen, Journaling, Fortschritt in Phasen. Wie eine Mentorin, flexibel genug für Pausen. Optional: Zyklusdaten fließen in Coaching-Empfehlungen. Zielgruppe: Frauen mit Veränderungswille Stimmung: Entschlossen – Reflektiert – Beflügelt Monetarisierung: Premium-Abo (höchster ARPU)

# 3. Tech Stack

| Frontend | Flutter (iOS + Android + Web aus einer Codebase) |
| --- | --- |
| Backend | Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions, Realtime, Storage) |
| AI / Content | Claude API (Anthropic) – personalisierte Horoskope, Coaching-Texte, Reflexionen |
| Payments | In-App Purchases (Apple StoreKit / Google Play Billing) für alle Abo- und Premium-Features |
| PDF-Reports | Optional: Lemon Squeezy als MoR für Website-Verkäufe (PayPal-Payout in Türkei) |
| Sprache | i18n von Anfang an. Deutsch als Launch-Sprache, Englisch als zweite Sprache |
| Hosting | Supabase Cloud + Cloudflare (CDN, Edge) |
| Standort | Betrieb aus der Türkei – Be Hamarat Group Teknoloji |

# 4. Shared Backend – Was alle drei Apps teilen

Der größte Vorteil der Drei-App-Strategie: Das Backend wird einmal gebaut und von allen Apps genutzt. Die erste App (Glow) erzwingt den Bau der aufwändigsten Komponenten.

| Komponente | Beschreibung |
| --- | --- |
| Geburtsdaten-Engine | Westliches Chart + Bazi-Pillars + Numerologie-Profil aus einem Datensatz. Kern der gesamten Personalisierung. |
| Mondphasen-API | Exakte Mondphase, Mondzeichen, Void-of-Course. Alle drei Apps brauchen sie. |
| Tages-Energie-Rechner | Bazi-Tagesenergie + Planetenstände + Numerologie-Tageszahl. Speist Glow und Tide. |
| User-Profil (Supabase) | Ein Account, ein Datensatz: Geburtsdaten, Vorlieben, Partner-Daten. Shared Auth. |
| Claude API Layer | Zentraler Service für AI-Text-Generierung. Prompts pro App verschieden, Engine identisch. |
| Content-DB | Supabase-Tabellen für Astrologie-Texte, Zyklen-Tipps, Coaching-Module. |

# 5. Monetarisierung

Alle In-App-Käufe laufen über Apple StoreKit und Google Play Billing – das ist Pflicht für digitale Inhalte in mobilen Apps. Lemon Squeezy optional für Website-basierte PDF-Reports (One-Time Purchase außerhalb der App Stores).

|  | Glow | Tide | Path |
| --- | --- | --- | --- |
| Free Tier | Tageshoroskop, Basis-Mondphase | Basis-Tracking, Kalender | Profil-Überblick, 3 Tage Test |
| Premium | Tiefere Synthese, Wochen/Monat, Partner-Check | Stimmungsprognose, Phasen-Tipps, Insights | Voller Coaching-Zugang, Journaling, Fortschritt |
| Preismodell | Freemium + Abo | Aggressiv Freemium + Abo | Premium-Abo |
| OTP | PDF-Reports | – | Persönlichkeits-Report |

# 6. Roadmap – Sequenzieller Fahrplan

Als Solo-Entwicklerin mit Flutter, Supabase und Claude API. Realistische Zeitschätzungen mit Puffer. Glow startet zuerst, weil sie den Bau der aufwendigsten Backend-Komponente (Geburtsdaten-Engine) erzwingt.

Phase 0  Foundation  (Monat 1–2)

◆ Be Hamarat Group Teknoloji-Sparte: Formalitäten, Store-Accounts (Apple Developer + Google Play)

◆ Supabase-Projekt aufsetzen: Auth, DB-Schema, Edge Functions

◆ Shared Backend: Geburtsdaten-Engine + Mondphasen-API + Tages-Energie-Rechner

◆ Claude API Integration: Prompt-Templates, Caching-Strategie, Kostenoptimierung

◆ Flutter-Projektstruktur: Monorepo oder Shared Packages für alle drei Apps

◆ i18n-Architektur: Deutsch als Basis, Englisch-Struktur vorbereitet

◆ Markenentscheidung finalisieren: nuuray.com / nuuray.app sichern, Store-Einträge reservieren

◆ KVKK + DSGVO Datenschutz-Framework aufsetzen

Phase 1  Nuuray Glow (MVP)  (Monat 2–5)

◆ Tageshoroskop mit Synthese (Westlich + Bazi + Numerologie) via Claude API

◆ Mondphasen-Kalender & Tagesenergien

◆ Wochen- und Monatsüberblick

◆ Basic Partner-Check (Geburtstag eingeben → Kompatibilität)

◆ Free + Premium-Tier mit In-App Purchases

◆ Soft-Launch: App Store + Google Play + Web (Deutsch)

◆ Feedback sammeln, iterieren, Retention messen

Phase 2  Nuuray Glow (Ausbau) + Tide Vorbereitung  (Monat 5–9)

◆ Glow: Freundinnen-Check, Social Sharing, Push-Notifications

◆ Glow: PDF-Reports als OTP (optional via Lemon Squeezy)

◆ Glow: Englisch als zweite Sprache

◆ Tide-Vorbereitung: KVKK/DSGVO für Gesundheitsdaten klären

◆ Tide: DB-Schema für Zyklusdaten, Mondphasen-Overlay-Logik

Phase 3  Nuuray Tide (MVP)  (Monat 9–13)

◆ Zyklus-Tracking mit Mondphasen-Overlay

◆ Hormonelle Stimmungsprognose (das Killer-Feature)

◆ Tägliche Tipps nach Phase: Sport, Beauty, Reflexion, Hausarbeit

◆ Integration Mondphasen-API (shared mit Glow)

◆ Free + Premium-Tier, eigene In-App Purchases

◆ Launch App Store + Google Play + Web

Phase 4  Nuuray Path (MVP)  (Monat 13–18)

◆ Personalisierte Coaching-Journey basierend auf Gesamt-Profil (Geburtsdaten-Engine)

◆ Tägliche Reflexion via Claude API, Journaling, Integration

◆ Fortschritts-System in Phasen (flexibel bei Pausen)

◆ Optional: Zyklusdaten aus Tide fließen in Coaching-Empfehlungen

◆ AHA-Moment-Sammlung & Rückblick

◆ Premium-Abo-Modell, höherer Preis als Glow/Tide

# 7. Operative Hinweise

### Standort Türkei

Betrieb als Be Hamarat Group Teknoloji. Strategische Leitung, Konzeption und kreative Arbeit als Gesellschafterin/Mitgründerin (Aile Ikamet). Für formale Geschäftshandlungen (Verträge, Store-Accounts, Bankkonten) agiert dein Mann als yasal temsilci. Langfristig: Çalışma İzni oder Şirket Ortağı İkamet prüfen.

### Payments aus der Türkei

Apple Developer Account: Funktioniert aus der Türkei. Türkische Bankkarten werden manchmal abgelehnt – Wise/Revolut als Alternative. Google Play: Vollständig unterstützt. Lemon Squeezy: Bank-Payouts gehen nicht direkt (Stripe unterstützt Türkei nicht als Merchant-Land), aber PayPal-Payouts funktionieren.

### Claude API Kosten

Caching-Strategie essenziell: Tages-Horoskope pro Sternzeichen vorab generieren, nicht pro User. Personalisierung als zweite Schicht über gecachten Basis-Content. Edge Functions in Supabase als API-Layer mit Rate Limiting.

NUURAY – Dein Mondlicht, dein Rhythmus, dein Weg.